УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

23.04.2021		          			Нетішин				      № 8/474

Про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2019-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням п’ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 25 січня             2019 року № 50/3458, взяти до відома згідно додатком.

2. Зняти з контролю рішення п’ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 25 січня 2019 року № 50/3458 «Про Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2019-2020 роки».

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення восьмої сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

23.04.2021 № 8/474

Заключний звіт

про виконання Програми забезпечення містобудівною

документацією міста Нетішина на 2019-2020 роки

1. Основні дані

Мета Програми - організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації на території міста Нетішина для реалізації державної політики, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку території, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій.

Рішенням п’ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 25 січня 2019 року № 50/3458 «Про Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2019-2020 роки» затверджено Програму.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обся-ги фінансува-ння, тис.грн. |  |  | Фактичні обся-ги фінансува-ння, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста |  | інші джерела |  |
| 1 | Детальний план частини території у межах вулиць Висоцького та Набережна м.Нетішин (ІІ та ІІІ етап) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2019 рік | 78,500 | - | - |  | - | Виконано ІІ та ІІІ етап Детального плану частини території у межах вулиць Висоцького та Набережна м.Нетішин за рахунок ТОВ «Д-2 СПОРТ» |
| 2 | Детальний план території мікрорайону № 11 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2020 рік | 185,512 | - | - |  | - | На виготовлення Детального плану території мікрорайону № 11 кошти не виділялись |
| 3 | План земельно-господарського устрою міста | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2020 рік | 94,897 |  |  |  |  | На виготовлення Плану земельно-господарського устрою міста кошти не виділялись |

2

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- |
| Економічні | - | - |
| Соціальні | - | - |
| Екологічні | - | - |
| Інші | - | - |

4. Заключний висновок

Відповідно до статі 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» розроблено Детальний план частини території у межах вулиць Висоцького та Набережна м.Нетішин (ІІ та ІІІ етап).

Перший заступник

міського голови								Олена ХОМЕНКО

Відповідальний виконавець:

Відділ містобудування, архітектури

та благоустрою виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Пояснювальна записка

про результати виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2019-2020 роки

Рішенням п’ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 25 січня 2019 року № 50/3458 «Про Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2019-2020 роки» затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2019-2020 роки. На виконання пункту 3 зазначеної програми та відповідно до рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» доводиться до відома заключний звіт про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2019-2020 роки.

Основною метою Програми - організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації на території міста Нетішин для реалізації державної політики, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку території, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій.

Відповідно до статі 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Виконано ІІ та ІІІ етап Детального плану частини території у межах вулиць Висоцького та Набережна м.Нетішин за рахунок ТОВ «Д-2 СПОРТ».