УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

23.04.2021					Нетішин					№ 8/486

Про виконання у 2020 році програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018-2023 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2020 році програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018-2023 роки, затвердженої рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради                            VIІ скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення восьмої сесії Нетішинської міської  ради       VІІІ скликання

23.04.2021 № 8/486

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2020 році програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018-2023 роки

1.Основні дані

Програма підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018-2023 роки затверджена рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради від 30 березня 2018 року № 40/2384 зі змінами.

Метою програми є:

- раціональне користування енергоносіями у бюджетній сфері за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях закладів;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу міста;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах, закладах;

- підвищення культури енергоспоживання.

Позитивний ефект має бути отриманий за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх розумної економії.

Виконавцями програми є бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства міста, управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, ВП «ХАЕС».

Виконання програми розраховано на 6 років.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет ОТГ | Інші джерела (зазначити) | Бюджет ОТГ | Інші джерела (зазначити) |  |
| 1 | Підвищення рівня енергетичної ефективності будівель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель (у разі необхідності) | Виконавчий комітет міської ради, бюджетні установи, заклади | 2020 | у межах бюджетних призначень | - | - | - | Сертифікація енергетичної ефективності будівель у бюджетних закладах не проводилась |
| 2 | Реалізація комплексу заходів для зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням та бюджетними закладами міста: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведення капітальних ремонтів будівель, фасадів, інженерних мереж у бюджетних закладах | Бюджетні установи, заклади | 2020 | 800,88 47,41 653,45 189,73 178,21 | - | 800,88 47,41 653,45 189,73 178,21 | 910,23 обласний бюджет - 1420,65 обласний бюджет - - - | У 2020 році проведено такі роботи: капітальний ремонт будівлі Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 (частина захисної споруди цивільного значення): заміна дверних блоків, ремонт та заміна підлог, мереж холодного і гарячого водопроводу тощо капітальний ремонт частини будівлі КЗ «Палац культури міста Нетішин» (ремонт хореографічної зали) капітальний ремонт (заміна покрівлі) КЗ «Старокривинський будинок культури» реконструкція частини приміщень адмінбудинку під пункт здоров’я по вул. Перемоги, 93А у с.Старий Кривин: заміна та встановлення нових дверних блоків, прокладання труб системи водопостачання та водовідведення, встановлення засобів обліку води, повна заміна системи електропостачання тощо реконструкція частини будівлі КЗ «Міський Будинок культури» під пункт здоров’я по вул.Солов’євська, 178: заміна та встановлення нових дверних блоків, прокладання труб системи водопостачання та водовідведення, встановлення засобів обліку води, повна заміна системи електропостачання тощо капітальний ремонт будівлі (заміна 50-ти дерев’яних вікон на металопластикові) Нетішинського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» |
| 2.1 | Встановлення вузлів обліку та засобів обліку енергоносіїв відповідно до ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» | Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства, ВП «ХАЕС» | 2020 | - | - | - | - | Станом на 31 грудня 2020 року у всіх багатоповерхових житлових будинках міста (112 будинків) встановлено вузли комерційного обліку теплової енергії, 9 багатоповерхівок оснащено вузлами комерційного обліку гарячої води та 30 житлових будинків вузлами комерційного обліку холодної води |
| 2.2 | Придбання, встановлення, заміна енергозберігаючих ламп, світильників (у т.ч. вуличних) | Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства | 2020 | 12,57 5,65 114,62 139,9 4,96 48,9 | - | 12,57 5,65 114,62 139,9 4,96 48,9 | 28,6 власні кошти 107,06 власні кошти 0,04 власні кошти 3,45 власні кошти - 0,011 власні кошти | КП НМР «Торговий центр» придбано прожектор вуличний Led – 12 шт., Led ламп – 465. Проведено заміну освітлення торгового павільйону по вул.Ринкова, 4Б. замінено 74 корпусів світильників та 81 Led лампи КП НМР «ЖКО» (управителем будинків) встановлено 550 енергозберігаючих світильників та 5 ламп КП НМР «Благоустрій» придбано та встановлено 140 енергозберігаючих ламп у с.Старий Кривин Упродовж 2020 року КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» придбано енергозберігаючі лампи загальною вартістю 5,65 тис.грн. – кошти Нетішинської міської ОТГ, 0,04 тис.грн. – власні надходження Для потреб дошкільних закладів освіти громади придбано 207 світильників та 666 ламп. Загальноосвітніми закладами освіти придбано 209 світильників та 709 ламп У КЮТ та БДТ придбано 13 світильників та 27 енергозберігаючих лампам. Закладами культури громади (КЗ «Палац культури м.Нетішин», «Нетішинська школа мистецтв», КЗ «Старокривинський будинок культури») придбані енергозберігаючі лампи (177 шт) та 17 світильників |
| 2.3 | Впровадження системи енергоменеджменту в бюджетних установах, закладах | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2020 | - | - | - | - | Наприкінці 2020 року виконавчим комітетом міської ради було укладено договір з ТОВ «Енергосервіс.Ком.Юа» на право використання комп’ютерної програми СКАУ «Міська рада – модуль АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія». Вартість такого користування становить 5,22 тис. грн. на рік за всі підключені до цієї програми заклади (29 закладів) |
| 2.4 | Реалізація проєктів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2020 | - | - | - | - | У 2020 році проєкти спрямовані на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів у закладах бюджетної сфери не реалізовувались |
| 2.5 | Реконструкція системи вуличного освітлення | КП НМР «Благоустрій», виконавчий комітет міської ради, управління капітального будівництва, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2020 | 4151,23 |  | 751,13 4967,04 Кошти НЕФКО |  | З метою модернізації системи зовнішнього освітлення міста, зменшення енерговитрат виконавчим комітетом міської ради залучені кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) для реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція системи вуличного освітлення». Наразі, завершено роботи з реконструкції системи вуличного освітлення, фінансування якої на умовах кредиту було здійснено Північною екологічною фінансовою корпорацією NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation). |
| 2.6 | Проведення комплексного енергоаудиту на об’єктах бюджетної сфери | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2020 | - | - | - | - | Комплексний енергоаудит в бюджетних закладах міста не проводився |
| 2.7 | Забезпечення здійснення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів у бюджетних установах, закладах | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2020 | - | - | - | - | Упродовж звітного періоду в бюджетних закладах міста та комунальних підприємствах, що мають на балансі будівлі, де встановлені засоби обліку енергоносіїв, та оплата комунальних послуг яких фінансується з бюджету міста, проводився щоденний моніторинг споживання енергоресурсів в системі АІС "Енергосервіс". Відповідно, у кожному такому закладі, установі, підприємстві призначено відповідальних осіб. У порівнянні із 2019 роком, у 2020 році бюджетними закладами міста менше спожито на 21,3 % електроенергії, на 42,2 % гарячої води, на 0,1% теплової енергії. В той же час споживання холодної води збільшилось на 10%. Таке коливання споживання енергоресурсів пов’язано із довготривалою відсутністю дітей у навчальних закладах, зменшенням кількості культурно-розважальних заходів, які проводились в приміщеннях закладів освіти та культури у зв’язку з карантинними обмеженнями. |
| 2.8 | Заміна застарілого обладнання у бюджетних установах, закладах | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2020 | 410,0 416,6 166,4 0,4 |  | 410,0 416,6 166,4 0,4 | 127,32 власні кошти 39,0 власні кошти 1,2 благодійна допомога | У школах, садочках та позашкільних закладах замінено 51 вікно та 1 балконний блок, 15 дверних блоків, 774,5 кв.м.лінолеуму та 245 кв. метрів покрівлі. Проведено поточний ремонт труб опалення в підвальному приміщенні ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (276,6 тис. грн.), поточний ремонт дерев’яної підлоги у Старокривинському НВК (140,0 тис. грн.) В приміщенні управління культури виконавчого комітету міської ради замінено 2 радіатори (3,3 тис. грн.), у КЗ «Старокривинський будинок культури» придбано та встановлено 39 електроконвекторів (163,1 тис. грн.) КП НМР «Торговий центр» придбано та встановлено 9 конструкцій ПВХ площею 13,9 кв.м. У Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування проведено повірку засобів обліку води (0,4 тис. грн.) та встановлено лічильник електроенергії (1,2 тис. грн.) |
| 3. | Популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у сфері енергозбереження: проведення інформаційної роботи з населенням щодо впровадження енергоефективних заходів | Виконавчий комітет міської ради | 2020 | - | - | - | - | На офіційному сайті міської ради розміщено інформацію щодо грантів, програм з кредитування для впровадження енергоефективних заходів, поради для економії енергоресурсів, успішні практики та інша корисна інформація Рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради від 30 березня 2018 року № 40/2384 затверджено програму підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2023 роки (зі змінами). Зазначеною програмою передбачено відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (зокрема утеплення стін, підвалів, дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів та засобів обліку, заміна вікон, встановлення твердопаливних котлів тощо) у сумі по 200,0 тис. грн. щорічно. З метою надання поворотної фінансової допомоги на реалізацію заходів підтримки і розвитку житлового фонду м. Нетішин відбулось засідання комісії щодо забезпечення організації та проведення конкурсу з відбору проєктів для надання поворотної фінансової допомоги для підтримки і розвитку житлового фонду міста, якою прийнято рішення надати поворотну фінансову допомогу для 8 ОСББ. Загальна сума наданої фінансової допомоги становить 323 тис. 480 гривень. Кошти були спрямовані на ремонт ліфтів, вентиляційних каналів та трубопроводів у будинках, ремонтів фасадів тощо. |
| 3.1 | Стимулювання, заохочення та надання матеріальної підтримки споживачам в енерго- і ресурсозбереженні: відшкодування частини відсотків за кредита-ми,отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (зокрема утеплення стін, підвалів, дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів та засобів обліку, тощо) | Виконавчий комітет міської ради | 2020 | 200,0 | - | - | - |  |
| 4. | Реалізація проектів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів: Реконструкція електромереж виробничої бази КП НМР «ЖКО» по вул.Ринковій, 4/1(Реконструкція електричних мереж технічної бази ПНР по вул.Ринковій, 4/1) | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2020 | 85,147 | - | 62,955 | - | У 2020 році придбано матеріали та виконані послуги з реконструкції електропостачання технічної бази ПНР. Так, встановлено 27 енергозберігаючих ламп та 27 світильників, 22 нових опор, замінено кабель |

9

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2020 рік |
| --- | --- |
| Економічні, тис. грн. | 8970,81 - бюджет територіальної громади (в т.ч. 7133,0 кредитні кошти НЕФКО) 2330,88 - обласний бюджет, 305,48 – власні кошти, 1,2 - благодійна допомога |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші | У 2020 році проведено капітальні ремонти на таких соціальних об’єктах: - капітальний ремонт будівлі Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 (частина захисної споруди цивільного значення); - капітальний ремонт частини будівлі КЗ «Палац культури міста Нетішин»; - капітальний ремонт (заміна покрівлі) КЗ «Старокривинський будинок культури»; - реконструкція частини приміщень адмінбудинку під пункт здоров’я по вул. Перемоги, 93А у с.Старий Кривин; - реконструкція частини будівлі КЗ «Нетішинський Будинок культури» під пункт здоров’я по вул.Солов’євська, 178; - капітальний ремонт будівлі (заміна 50-ти дерев’яних вікон на металопластикові). Оновлено матеріально-технічну базу освітніх закладів Упродовж звітного періоду в бюджетних закладах міста та комунальних підприємствах, що мають на балансі будівлі, де встановлені засоби обліку енергоносіїв, та оплата комунальних послуг яких фінансується з бюджету міста, проводився щоденний моніторинг споживання енергоресурсів в системі АІС "Енергосервіс". Відповідно, у кожному такому закладі, установі, підприємстві призначено відповідальних осіб. Наприкінці 2020 року виконавчим комітетом міської ради було укладено договір з ТОВ «Енергосервіс.Ком.Юа» на право використання комп’ютерної програми СКАУ «Міська рада – модуль АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» |

10

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Завдання програми спрямовані на реалізацію комплексу заходів, які  забезпечать раціональне використання та збереження енергоресурсів у бюджетній сфері.

З метою ефективної реалізації програми необхідно продовжувати активну роботу щодо термомодернізації будівель, реконструкції системи вуличного освітлення, проведення просвітницької роботи серед населення щодо ощадного використання енергоресурсів та робіт з впровадження енергозберігаючих заходів.

Програма потребує подальшої реалізації та фінансування заходів за рахунок усіх незаборонених джерел.

Перший заступник

міського голови							Олена ХОМЕНКО

Відповідальний виконавець:

начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради

Наталія Заріцька